## Slide 1
IHK-PROJEKTPRÄSENTATION | 20 MINUTEN
Smart Restaurant
Digitales Bestell- und Verwaltungssystem für eine Gaststätte
Konzeption • UML-Prozessanalyse • 3NF-Datenbank • Java 17 & JDBC • ISMS (ISO 27001)
PROJEKTAUWAND
320 Std.
ENTWICKLUNGSDAUER
10 Tage
QUALITÄTSQUOTE
100 % Tests
AUFTRAGNEHMER: Another Great Solution GmbH (Projektteam „Der Dreier“) AUFTRAGGEBER: Regionales Gastronomieunternehmen STATUS: Vollständig implementiert & abgenommen
Seite 1 / 14

## Slide 2
ÜBERBLICK
Agenda & Gliederung
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 2 / 14
01
ca. 6 Minuten
Projektrahmen & Wirtschaftlichkeit
▸ IST-Zustand vs. SOLL-Konzept
▸ Make-or-Buy-Entscheidung
▸ Phasen- & Ressourcenplanung
▸ Vollständige Kalkulation (320h)
02
ca. 7 Minuten
Architektur & Implementierung
▸ Prozess-Routing & Statuslogik
▸ Datenbankmodellierung (3NF)
▸ Transaktionen (ACID) & DAO
▸ GUI-Design & Usability (ISO 9241)
03
ca. 7 Minuten
Qualitätssicherung & Projektabschluss
▸ Automatisierte Testsuite (Java)
▸ ISMS & Security (ISO/IEC 27001)
▸ Soll-Ist-Vergleich (Scope & Budget)
▸ Lessons Learned & Ausblick

## Slide 3
PROJEKTRAHMEN
Ausgangslage: Problemstellung & Lösungsziel
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 3 / 14
IST-ZUSTAND: Papiergebundene Risiken
LESEFEHLER
Handschriftliche Bons unleserlich in Küche/Bar
LAUFWEGE
Servicekräfte pendeln manuell zwischen Gast & Küche
VERZÖGERUNG
Status der Zubereitung am Gasttisch unbekannt
EINNAHMEVERLUST
Verlorene Papierbons führen zu Abrechnungsfehlern
SOLL-KONZEPT: Zentrales Smart Restaurant
DIGITAL
Strukturierte Bestellaufnahme direkt am Terminal
ROUTING
Automatisierte Trennung für Küche (Speisen) & Bar
ECHTZEIT
Live-Statusanzeige: OFFEN ➔ IN ARBEIT ➔ SERVIERT
REVISION
100% protokollierte Buchungen & fehlerfreie Rechnung

## Slide 4
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Make-or-Buy & Betriebskosten-Vergleich (TCO)
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 4 / 14
Entscheidungskriterium | Eigenentwicklung (Make) [GEWÄHLT] | Branchen-SaaS (Buy) [VERWORFEN]
Prozessgenauigkeit | ✔ 100 % passgenau auf Arbeitsabläufe zugeschnitten | ✖ Standardisiert; erfordert Anpassung des Betriebs
Laufende Kosten p.a. (Energie & Lizenzen) | ✔ ca. 443 € / Jahr (ca. 203 € Strom Server/Terminals + 240 € Wartung) | ✖ ca. 2.244 € / Jahr (2.124 € Lizenz-Abo 3 Terminals + 120 € Strom)
Kumulierte TCO (3 Jahre) | ✔ ca. 1.330 € laufend; Amortisation nach 18 Monaten | ✖ ca. 6.732 € kumulierte Abokosten (Vendor-Lock-in)
Datensicherheit (DSGVO) | ✔ Volle Datenhoheit im lokalen Betriebsnetzwerk | ✖ Datenübertragung auf externe Cloud-Server
Erweiterbarkeit | ✔ Offene Schnittstellen für TSE-Kassen & Handhelds | ✖ Abhängig vom Update-Zyklus des Drittanbieters
TCO-FAZIT: 1.801 € JÄHRLICHE BETRIEBSKOSTENERSPARNIS GEGENÜBER SAAS
Trotz Initialaufwand amortisiert sich das System schnell: Niedrige Stromkosten (ca. 203 €/Jahr für Server & Terminals) und der Wegfall von monatlichen Lizenzgebühren sparen ab Jahr 4 über 1.800 € pro Jahr ein.

## Slide 5
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Ressourcen- & Angebotskalkulation
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 5 / 14
Phasenaufteilung (320 Stunden)
Phase | Anteil | Aufwand
Phase 1: Analyse & Anforderung | 5 % | 16 h
Phase 2: Prozessplanung (UML) | 10 % | 32 h
Phase 3: DB-Design (3NF) | 15 % | 48 h
Phase 4: Java-Implementierung | 50 % | 160 h
Phase 5: Qualitätssicherung & Test | 10 % | 32 h
Phase 6: Dokumentation & ISMS | 10 % | 32 h
⚡ Sach- & Betriebskosten im Projekt (500 €)
• Stromkosten (4 PCs + Server): 64 kWh à 0,40 € ≈ 28 € • Hardware & Rechnerarbeitsplätze: 172 € (anteilig 10 Tage) • Lizenzen, Diagramm-Tools & Repo: 150 € + 50 € Ablage • Unvorhergesehenes & Puffer: 100 € • Gemeinkosten (2.980 €): Raummiete, Heizung, Büro-Strom
Kalkulationsschema (IHK-Zuschlagskalkulation)
Kostenposition | Berechnungsgrundlage | Betrag
Personalkosten | 320 h × 45,00 € Ø Stundensatz | 14.400,00 €
Sach- & Betriebskosten | Inkl. Strom (28 €), Hardware & Tools | 500,00 €
Herstellkosten (HK) | Personal + Sachkosten | 14.900,00 €
Gemeinkostenzuschlag | + 20 % (inkl. Raum, Heizung, Energie) | 2.980,00 €
Selbstkosten (SK) | HK + Gemeinkosten | 17.880,00 €
Gewinnzuschlag | + 10 % auf Selbstkosten | 1.788,00 €
Angebotspreis (Netto) | Selbstkosten + Gewinn | 19.668,00 €
Umsatzsteuer (19 %) | Gesetzliche Mehrwertsteuer | 3.736,92 €
Angebotspreis (Brutto) | Gesamtangebot für Kunden | 23.404,92 €

## Slide 6
ENTWURF & IMPLEMENTIERUNG
Geschäftsprozess: Ablauf & Routing-Logik
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 6 / 14
01
Bestellaufnahme am Tisch
Auswahl Tisch, Erfassung Speisen & Getränke, Status = "aufgegeben"
02
Automatisches Routing & Status
Trennung nach Kategorie: Küche (Speisen) vs. Bar (Getränke)
03
Zubereitung & Quittierung
Küche/Bar setzt Status: "in Bearbeitung" ➔ "fertig"
04
Servieren & Abrechnung
Service quittiert "serviert"; Tischabrechnung & Freigabe
BestellprozessRouting.java
// DatabaseManager.java - Status-Routing public static boolean updateBestellstatus(
int bestellungId, String newStatus) { // Validierte Status-Übergänge: // aufgegeben ➔ in Bearbeitung ➔ fertig String sql = "UPDATE bestellung "
+
"SET status = ? "
+
"WHERE bestellung_id = ?"; try (Connection conn = getConnection(); PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) { pstmt.setString(1, newStatus); pstmt.setInt(2, bestellungId); return pstmt.executeUpdate() > 0; } catch (SQLException e) { return false; }
}

## Slide 7
DATENBANK-DESIGN
Relationales Datenmodell (3NF) & SQL-DDL
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 7 / 14
1NF
Atomare Werte
Separate Spalten; keine Aufzählungen.
2NF
Voll funktional
Keine Teilabhängigkeit vom Primärschlüssel.
3NF
Transitivfrei
Keine Abhängigkeiten unter Nicht-Schlüsseln.
Relationales Schema (Kern-Tabellen)
Tabelle | PK | Integritätsregeln & Constraints
mitarbeiter | id | UNIQUE(login), hash(pw)
tisch | id | UNIQUE(nummer), status_check
artikel | id | kategorie_id, preis >= 0.00
bestellung | id | FK(tisch), FK(mitarbeiter)
bestellpos | id | FK(bestellung), FK(artikel), menge
✔ 3NF-Vorteil: 0 % Redundanz & keine Update-Anomalien
schema_3nf.sql
CREATE TABLE bestellposition ( pos_id INTEGER PRIMARY KEY, bestell_id INTEGER NOT NULL, artikel_id INTEGER NOT NULL, menge INT CHECK(menge > 0), einzelpreis DECIMAL(10,2) NOT NULL, FOREIGN KEY(bestell_id)
REFERENCES bestellung(id), FOREIGN KEY(artikel_id)
REFERENCES artikel(id)
);

## Slide 8
SOFTWARE-ARCHITEKTUR
Java 17-Architektur: Transaktionskapselung & DAO
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 8 / 14
OrderTransaction.java
// Transaktionssichere Buchung (ACID) conn.setAutoCommit(false); // Start TX try { // 1. Kopfdatensatz erzeugen int bId = insertBestellung(conn); // 2. Positionen buchen for (Item pos : items) { insertPosition(conn, bId, pos); } // 3. Tischstatus ➔ "belegt" updateTischStatus(conn, tId); conn.commit(); // Atomar gespeichert } catch (SQLException ex) { conn.rollback(); // Konsistenter Zustand throw ex; }
DatabaseManager.java
// DatabaseManager.java - DAO-Pattern public static List<Bestellung> getAllBestellungen() { String sql = "SELECT b.bestellung_id, "
+
"t.tischnummer, m.name, "
+
"b.status, b.gesamtpreis "
+
"FROM bestellung b "
+
"JOIN tisch t ON b.tisch_id=t.id "
+
"JOIN mitarbeiter m "
+
" ON b.erstellt_von=m.id "
+
"ORDER BY b.bestellung_id DESC"; // PreparedStatement & AutoClose try (Connection conn = getConnection(); Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) { return mapResultSet(rs); }
}

## Slide 9
FRONTEND & PRAXIS
Benutzeroberfläche & Usability (ISO 9241-110)
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 9 / 14
SERVICE-DESK
Tischplan & Schnellauswahl
• Farbliche Tischzustände (Frei/Belegt)
• 1-Klick-Auswahl zur Bestellaufnahme
• Direkte Zuweisung an Bedienung
STAMMDATEN
Artikel- & Speisekarten-Manager
• Kategorien: Vorspeise, Hauptgang, Bar
• Echtzeit-Validierung vor Speicherung
• Sofortige Verfügbarkeitsumschaltung
MANAGEMENT
Live-Monitor & Abrechnung
• Übersicht aller aktiven Küchenbons
• Summenkalkulation mit MwSt.-Split
• Revisionssicherer Rechnungsabschluss
UMSETZUNG DER ERGONOMIE-GRUNDSÄTZE (DIN EN ISO 9241-110)
✔ Aufgabenangemessenheit
Maximal 2 Klicks zur Bestellauslösung im Stoßbetrieb
✔ Fehlertoleranz
UI fängt negative Preise und falsche Typen sofort ab
✔ Erwartungskonformität
Standardisierte Menüstrukturen und Farbkodierungen

## Slide 10
QUALITÄTSMANAGEMENT
Automatisierte Qualitätssicherung & Testcode
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 10 / 14
100 % ERFOLGSQUOTE
Alle CRUD- und Integritätstests fehlerfrei durchlaufen
ID | Testfall | Prüfziel | Ergebnis
TC-01 | Schema Init | PK/FK Validierung | BESTANDEN
TC-02 | SQL Injection | Maskierung Eingaben | BESTANDEN
TC-03 | Bestellablauf | Statuswechsel | BESTANDEN
TC-04 | Constraint FK | Tisch-Integrität | BESTANDEN
TC-05 | Rollback | Abbruch-Sicherheit | BESTANDEN
DatabaseTest.java
// DatabaseTest.java - Testsuite public static void testIntegritaet() { DatabaseManager db = new DatabaseManager(); // Test: SQL Injection-Resistenz String inject = "Gast'; DROP TABLE bestellung;--"; boolean maOk = db.erstelleMitarbeiter( inject, "hacker", "Service"); assert maOk : "Maskierung fehlgeschlagen"; // Test: Fremdschlüssel-Prüfung boolean tischOk = db.tischExistiert(999); assert !tischOk : "Ungültiger FK akzeptiert"; System.out.println("100% Tests OK!");
}

## Slide 11
SICHERHEIT & ISMS
IT-Sicherheit, ISMS & Compliance (ISO 27001)
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 11 / 14
🔒 A.5 & A.8: Zugriffssteuerung (RBAC)
Rollenmodell: Servicekräfte buchen Tische; Artikelpreise und Stammdaten nur durch Admin editierbar.
🔒 A.8.24: Passwortsicherheit (PBKDF2)
Keine Klartextpasswörter. Kryptographische Salting- und Hashing-Verfahren verhindern Credential-Leaks.
🔒 A.8.12: Datensicherung & RPO/RTO
Täglicher SQL-Export (smart_restaurant_dump.sql). Wiederanlaufzeit (RTO) unter 60 Minuten gewährleistet.
SecurityUtil.java
// Security-Implementierung (Passwort-Hash) public static String hashPassword(String pw, byte[] salt) { KeySpec spec = new PBEKeySpec( pw.toCharArray(), salt, 65536, 256); SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( "PBKDF2WithHmacSHA256"); byte[] hash = factory .generateSecret(spec).getEncoded(); return Base64.getEncoder() .encodeToString(hash);
}

## Slide 12
PROJEKTABSCHLUSS
Soll-Ist-Vergleich & Projektcontrolling
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 12 / 14
FUNKTIONSUMFANG
100 %
26 von 26 Anforderungen erfüllt
ZEITAUFWAND
320 h
10 Tage exakt eingehalten
HERSTELLKOSTEN
14.900 €
Punktlandung im Budgetrahmen
Dimension | Plan (SOLL) | Ist-Ergebnis | Abweichungsursache & Gegenmaßnahme
Swing Table-GUI | 40 h | 48 h (+8h) | Tabellen-Renderer komplexer; voll kompensiert durch schnelle DB-Modellierung (-8h).
Qualitätstests | Manuell | Automatisiert | Zusätzlicher Java-Testrunner erstellt ➔ 100% Regressionsschutz ohne Mehrzeit.
Dokumentation | Basisberichte | 4 Fachberichte | Zusätzlich ISMS-Dokumentation (ISO 27001) und Tagebuch nach mdc-Regel gepflegt.

## Slide 13
AUSBLICK & ROADMAP
Lessons Learned & Zukunftsausblick
Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem | IHK-Projektpräsentation
Seite 13 / 14
Erkenntnisse & Lessons Learned
✔ Parallele Dokumentationsführung
Das Führen des Projekttagebuchs parallel zu den Sprints verhinderte Last-Minute-Stress.
✔ Strikte Schichtentrennung (DAO)
Die Entkopplung von GUI und SQL erlaubte gleichzeitiges Arbeiten an Backend und Frontend.
✔ Automatisierte Tests ab Tag 1
Frühzeitige Integritätstests verhinderten logische Datenfehler vor dem GUI-Test.
Roadmap & Erweiterungspotenzial
PHASE 2
Mobile Kellner-Handhelds
Web- & Tablet-Interface zur direkten Aufnahme am Gästetisch.
PHASE 3
KassenSichV & TSE-Hardware
Integration einer zertifizierten Sicherheitseinrichtung für Belege.
PHASE 4
Küchen-Monitor-System
Touchscreen-Terminals für Köche mit Farbstatus und akustischem Signal.

## Slide 14
PROJEKTABSCHLUSS
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen im IHK-Fachgespräch.
Vollständige Projektdokumentation liegt vor:
✔ Projekttagebuch (chronologisch nach mdc-Regel)
✔ Entwicklerdokumentation (Java 17, Swing, SQL & Tests)
✔ Benutzerdokumentation & Rollenhandbuch (Gastronomie)
✔ ISMS-Systemdokumentation (ISO/IEC 27001 & DSGVO)
✔ SQL-Datenbankdump & Automatisierte Testsuite
Seite 14 / 14