Projekt Smart Restaurant

Agiles Vorgehen mit User Stories und Kanban-Board

Teammitglieder: (Namen im Team ergänzen)

1. Vor- und Nachteile agiler Entwicklung in Bezug auf das Projekt

Vorteile:

• Kurze Sprints (2–3 Tage), wir merken schnell, ob der Bestellprozess läuft.

• Muss-Anforderungen zuerst, bei Zeitmangel fallen Soll/Kann weg.

• Kanban-Board zeigt den Stand fürs ganze Team.

• Änderungen (z. B. Getränke ohne Bar) lassen sich noch einbauen.

Nachteile:

• Nur 2 Wochen: Daily, Poker und Board kosten Zeit.

• Ohne feste Anforderungen droht Scope-Creep.

• Doku und Tests können untergehen, wenn nur Features zählen.

• Planning Poker ist am Anfang ungenau, weil uns Erfahrung fehlt.

2. Kanban-Board ANALOG oder DIGITAL?

Die User Stories sollen über ein Kanban-Board organisiert werden. Spalten: Backlog, ToDo, In Progress, Review/Test, Done.

2.1 ENTSCHEIDUNG und BEGRÜNDUNG

Wir haben uns für ein digitales GitHub-Board entschieden, weil der Code schon auf GitHub liegt. Alle im Team sehen Issues und Status, nichts geht verloren wie bei Post-its. Extra-Tools (Jira/Trello) brauchen wir nicht.

2.2 User Stories und Tasks (Service, Küche, Admin)

Schätzung mit Planning Poker (Story Points). 1 SP ≈ kleine Aufgabe, 5 SP ≈ halber Tag, 8 SP ≈ ganzer Tag.

| ID / SP | Bereich | User Story / Task | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| US-S1 / 5 | Service | Als Service möchte ich einen Tisch auswählen und eine Bestellung mit Artikeln/Mengen anlegen, damit die Küche die Speisen bekommt. | Muss |
| US-S2 / 3 | Service | Als Service möchte ich fertige Bestellungen auf „serviert“ und nach Zahlung auf „bezahlt“ setzen, damit der Tischabschluss klappt. | Muss |
| US-K1 / 5 | Küche | Als Küche möchte ich offene Speisenbestellungen nach Eingangszeit sehen und auf „in Bearbeitung“/„fertig“ setzen, damit der Service weiß, wann serviert werden kann. | Muss |
| T-A1 / 5 | Admin | Task: Mitarbeiter, Artikel und Tische anlegen/bearbeiten/löschen (kein Nutzer-Story-Format, Stammdaten). | Muss |
| T-SYS / 3 | System | Task: Jeden Statuswechsel mit Mitarbeiter, Zeitstempel und Bestellung speichern (A-13). | Muss |

2.3 User Stories für zwei Anforderungen unserer Wahl

Unsere User Stories:

S-02: Als Service-Mitarbeiter möchte ich für einen Tisch eine neue Bestellung anlegen, damit die Bestellung dem richtigen Tisch zugeordnet ist. (3 SP)

K-01: Als Küchen-Mitarbeiter möchte ich alle offenen Bestellungen mit Speisen sehen, damit ich nichts verpasse und der Reihe nach kochen kann. (5 SP)

2.4 Screenshot vom digitalen Board oder Foto vom analogen Board:

Platzhalter: Screenshot vom GitHub-Kanban (Spalten Backlog / ToDo / In Progress / Review/Test / Done) hier einfügen, sobald das Board live ist.